|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ**  **ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN мeсefyт АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛEМEHЕ**  **ХАКИМИEТЕ** |  | **Администрация**  **сельского поселения**  **Месягутовский сельсовет**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО района**  **ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН** **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

**КАРАР постановление**

25 март 2016 й. № 8 25 марта 2016 г.

**О плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Республики Башкортостан, на основании ст. 8 Закона Республики Башкортостан «О питьевой воде», в соответствии с частью 5 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Устава сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (приложение).
2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, по адресу: Янаульский район, с. Месягутово, ул. Мира, д.12 и разместить на сайте  сельского поселения Месягутовский сельсовет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.И.Ахраров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения |
| 1 | Разработать проекты зон санитарной охраны территории источников – родников | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 3 | Изыскать новый источник для снабжения население д.Старый Алдар и с.Месягутово питьевой водой | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 4 | Произввести полную откачку воды и очистку, промывку, дезинфекцию стен колодца и удаление накопившегося ила родника в д.Нижний Чат | Администрация сельского поселения | II квартал |
| 5 | Уменьшение аварийности на водопроводных сетях и сооружениях | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 6 | Выполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций; | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 7 | Проведение мероприятий по защите источников - родников от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 8 | Каптирование и обустройство родников | Администрация сельского поселения | В течении года |